# SOUMISSION.DZ — Roadmap

Actions post-v5.0, préparation v6, horizon 12 mois

Belhof — Fondateur

Avril 2026 — Version 5.0

Table of Contents

# Où en est-on ?

v5.0 livrée et fonctionnelle. Les 9 lots du mega-prompt sont implémentés, 110 tests pytest passent, la base de démonstration simule 2 mois d’activité réaliste. L’installateur desktop est prêt à être distribué aux 4 pilotes identifiés.

Le travail de développement v5.0 est terminé. Les prochaines étapes sont d’ordre commercial et opérationnel.

# Phase 1 — Signature des pilotes (semaines 1-4)

## Action concrète

Pour chacun des 4 pilotes identifiés, une LOI (Lettre d’Intention) avec :

- Engagement d’usage réel sur 8-12 semaines

- Accès gratuit pendant la période de pilote

- Engagement de retour hebdomadaire structuré (30 min / semaine)

- Possibilité de conversion en abonnement payant au tarif normal ensuite

- Confidentialité réciproque sur les données et les retours

## Livrables techniques associés

- Signer le .exe Windows avec un certificat code signing (évite SmartScreen)

- Créer une clé USB d’installation par pilote (backup si problème Internet)

- Documentation utilisateur papier 4 pages (imprimable) + PDF lisible

## Risques

- Un pilote abandonne en cours de route : prévoir un 5e pilote en backup (Nadia Omega Fournitures identifiée)

- Un pilote rencontre un bug bloquant : s’engager sur correction < 48 h avec .exe mis à jour envoyé

# Phase 2 — Exploitation pilote (semaines 5-16)

## Rituel hebdomadaire

Par pilote, 30 min de call structuré :

- Ce qui s’est passé : combien d’AO traités, combien remportés, temps passé sur la plateforme

- Ce qui a marché : fonctionnalités effectivement utilisées, temps gagné

- Ce qui a bloqué : bugs, confusion UI, manque fonctionnel

- Demandes précises : à noter dans un backlog priorisé

## Backlog des feedbacks

- Un fichier FEEDBACK_PILOTES.md dans le repo

- Une ligne par retour, format : [Pilote] [Date] [Priorité P1/P2/P3] — Description

- Revue hebdomadaire pour prioriser et affecter à une version (5.1, 5.2, 6.0)

## Métriques à collecter

- Activation : après combien de jours le pilote a uploadé son 1er document ? importé son 1er AO ? créé son 1er dossier complet ?

- Engagement : nombre de jours d’usage actif / semaine

- Valeur perçue : combien de temps économisé par AO (estimation pilote)

- NPS qualitatif : « recommanderais-tu à un confrère ? »

# Phase 3 — Itérations v5.x (semaines 6-16 en parallèle)

Versions mineures au fil du feedback :

## v5.1 — Corrections bloquantes (semaines 6-8)

- Bugs P1 remontés par pilotes

- Améliorations d’ergonomie (copie de dossier, presets pour AO récurrents)

- Notifications email sur alertes d’expiration documents (pas de push, simple SMTP)

## v5.2 — Ajustements métier (semaines 9-12)

- Nouveaux types de documents suite aux retours (ex. attestation sociale secteur privé, certificats qualité)

- Nouveaux templates de chiffrage sur demande pilote (ex. électricité, plomberie pure)

- Ajouts règles d’audit selon retours terrain

## v5.3 — Polish (semaines 13-16)

- Génération DOCX : améliorations de mise en page suite retours

- Export Excel du DQE en plus du CSV

- Améliorations du Kanban (filtres, tri)

# Phase 4 — Conversion pilotes en payant (semaines 12-16)

Décision go/no-go commerciale à la fin du pilote. Critères de succès :

- Au moins 3 des 4 pilotes acceptent de passer en abonnement payant

- NPS moyen ≥ 7/10

- Gain de temps moyen perçu ≥ 30 % sur la préparation d’un dossier

Si go : facturation dès la semaine 17, pilotes facturés au tarif normal.

# Phase 5 — v6.0 (mois 5-8)

Développement majeur à condition que les pilotes convertissent. Thèmes :

## v6.0 — Scale et hébergement

- Passage en hébergement cloud Algérie (mode 3 du document 05)

- Migration à PostgreSQL obligatoire

- Mise en place monitoring (Sentry alternative, Prometheus)

- Plan de reprise d’activité (PRA)

## v6.0 — Paiement en ligne

- Intégration Satim / Edahabia réelle (mockée en v5.0)

- Spécifications Satim à obtenir (contrat commerçant + certification technique)

- Tests sandbox, puis production

## v6.0 — IA assistance à la rédaction

- Module IA pour suggestions dans le mémoire technique (non bloquant, désactivable)

- Classification automatique d’AO par catégorie et niveau de difficulté

- Note technique prédite vs historique

- Choix LLM à faire (open source pour souveraineté ? Claude API ? hybride ?)

## v6.0 — API publique et webhooks

- API publique documentée pour intégrations ERP comptabilité

- Webhooks sortants (ex. notification sur nouveau document expirant)

- Clés API par organisation, rotation gérée

## v6.0 — Mobile natif ou PWA

- Analyse besoin mobile après feedback pilote

- Si besoin confirmé : PWA d’abord (pas de store), app native si justifié

# Phase 6 — v7 et au-delà (mois 9+)

Hypothèses à tester :

- Marketplace d’assistants : ouvrir le Cas 3 à des assistants indépendants (pas seulement agréés plateforme), commission plateforme 15-20 %

- Module formation : capsules vidéo sur « comment répondre à un AO de routes », « comment chiffrer un LPP », monétisation par module

- Intégration avec services e-gov DZ : dépôt électronique des dossiers si le cadre réglementaire évolue (suivre les annonces ANPM)

- Export Maghreb : Maroc et Tunisie ont des marchés similaires avec adaptations (Maroc : Pharme, Tunisie : TUNEPS). Analyse d’opportunité seulement après succès stabilisé en Algérie.

# Risques identifiés et mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Concurrent local lance produit similaire | Moyenne | Élevé | Vitesse d’exécution, premium en service pilote |
| Évolution réglementaire marchés publics | Moyenne | Moyen | Veille active, architecture modulaire sur formulaires |
| Un pilote abandonne sans feedback | Moyenne | Moyen | Pilote backup en standby (Nadia Omega) |
| Intégration Satim bloque 6 mois | Élevée | Moyen | Garder mode “virement simple” en fallback |
| Volume pilote dépasse SQLite | Faible | Faible | Migration PostgreSQL déjà testée |
| Incident de sécurité (fuite données) | Faible | Élevé | Checklist sécurité, audit externe v6 |
| Conformité ARPCE change | Moyenne | Moyen | Veille juridique, avocat conseil identifié |

# KPIs pilotage

| Indicateur | Cible v5 | Cible v6 |
| --- | --- | --- |
| Pilotes signés | 4 | - |
| Pilotes actifs hebdo | 3+ | - |
| Pilotes convertis en payant | 3+ | - |
| Entreprises payantes | 3-4 | 20-40 |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | 30-40 kDA | 200-400 kDA |
| Churn mensuel | < 10 % | < 5 % |
| NPS | ≥ 7 | ≥ 8 |
| Temps moyen préparation dossier (vs baseline) | -30 % | -50 % |
| Incidents de sécurité | 0 | 0 |

# Points de vigilance continue

- Ne pas construire en avance de feedback — chaque fonctionnalité v5.x doit venir d’un retour pilote précis

- Ne pas fragmenter l’architecture prématurément — rester monolithe tant que 1 seul serveur suffit

- Ne pas négliger le support — un pilote qui attend 48 h pour un bug lâche

- Ne pas baisser la garde sur la sécurité — les 4 garanties G1-G4 restent le socle

- Ne pas renier les contraintes — hébergement DZ, pas d’arabe, pas d’IA v5, fiscalité DZ respectée